**Нюансы, обнаруженные во время проведения конкурса**

**«Оруженосцы командора» в 2024г:**

1. « заявка аннулирована – в ЛК была запись, что она на модерации». Проверить
2. Был запрос: «как с одной почты зарегистрировать 10 детей –участников одной школы?»
3. Проблема с прикреплением документов согласий. Предложение – убрать прикрепление согласия из формы заполнения данных. Перенести на следующий шаг. Когда данные уже сохранены.
4. При прикреплении согласия возникала ошибка «network error»
5. При восстановлении пароля не приходили письма на эл почту
6. Придумать как решить вопрос с активацией логинов
7. Статус \_ « на модерации» и масса сообщений «почему до сих пор на модерации». Может быть изменить название статуса, например, на «ожидает назначения на эксперта»
8. «При регистрации не приходит сообщение на эл почту». Отттесттировать
9. « мою работу не видно в общем списке». Проверить
10. Двоятся работы. Проверить. И проверить возможность создания дубликата ( одинаковую заявку 2 раза из ЛК отправить)
11. Дети в пдф файл загружали и саму работу и согласие. Нужно это как-то разделить. Чтобы одним файлом не слали. Возможно информативно в момент оформления заявки и регистрации прописать словами
12. Упростить регистрацию и прикрепление работы. Убрать промежуточные этапы, задерживающие ребят прикреплять работы. Предложение: на одной форме и личные данные и работу загружать.
13. Или вариант: кто уже создавал заявку – на след год не создавать.
14. ID не светить на сайте
15. Возможность фильтровать все работы, кроме назначенных на эксперта(-ов)
16. Как эксперт поймет на какой работе остановился? Может быть порядковые номера ввести на страничке экспертов?
17. В списке заявок нужны номера работ участников